附件1

项目支出绩效评价报告

项目名称：    科技馆布展、展品采购

项目主管部门：天水市科学技术协会

评价实施部门：天水市科学技术协会

评价机构名称：天水市科学技术协会

2023年08月

天水市科学技术协会2022年科技馆布展、展品采购项目支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《天水市财政局关于开展2022年度市级预算执行项目部门和财政评价工作的通知》（天财绩〔2023〕28号）文件精神，现将市科协科技馆布展及展品采购项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

天水作为“关中—天水经济区的重要城市、“一带一路”重要节点城市和具有带动作用的陇东南中心城市，且拥有370多万人的人ロ大市，全市各级各类学校在校学生80多万人，需要开展科普宣传的阵地，需要有开展青少年科技活动的场所，结合素质教育的深化，建立起适合素质教育的校外活动阵地，发展和培养青少年科技人才，启发青少年智力，提高青少年科学素质和创新能力，为我国经济社会发展培养和贮备人才。

根据习近平总书记在全国“科技三会”上指出科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科创新同等重要的位置”的会议精神以及甘肃省人民政府、天水市人民政府2014年4月签订的《2014-2018年全民学素质建设目标责任书》中提出;“市、县(区)至少要有1处综合性科普活动馆”，明确了建设地方性科技馆等科普基础设施的必要性，为解决天水市科普手段单一和活动场所短缺的现状，实施该项目。

（二）项目概况

1、项目基本情况

天水科技馆馆用建筑面积约4000平方米(其中室内实用面积2384平方米，室外实用面积约950平方米)，项目总投资3,223.00万元，属于小型馆，主要由展览教育（常设展厅）、业务研究（材料库及展品制作室）、公共服务（门厅检票处、咨询处、休息存包处、洗手间及其它）、管理保障（科技馆办公场所、其它设备用房等）四部分组成，其中常设展区主要由“一厅二区一剧场”构成，即（多媒体综合厅、智慧之旅区、科技之光区、梦幻剧场）。科技馆建筑原为商贸城使用，需改造和加固后供科技馆使用，该项目由天水市科学技术协会管理并负责实施。

2、项目立项依据

（1）《中华人民共和国科学技术普及法》

（2）《甘肃省科学技术普及条例》

（3）2017年8月30日市委常委会第13次会议以及2017年8月22日市政府第10次常务会会议精神，会议研究决定将商贸城C馆二层东西扇形馆及办公区域共计建筑面积3805.8㎡,划拨天水市科协，作为天水市科技馆场所；

（4）天水市科学技术协会《关于申请建立天水科技馆的报告》(天市科协发﹝2017﹞61号)；

（5）天水市机关事务管理局关于办公用房分配的通知（天管局函﹝2019﹞18号），会议研究决定将商贸城C馆二楼东西扇形馆及过道、楼梯，D馆一层南侧房一间（办公区）交付科技馆。

（6）天水市机构编制委员会关于成立天水市科技馆的批复（天机编字﹝2018﹞1号），会议研究决定成立天水市科技馆（加挂天水市青少年科技活动中心牌子），隶属市科协，正科级，列为公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制11名；

（7）《天水科技馆建设功能布局方案》。

3、项目基本性质

该项目属于改扩建项目。

4、项目具体建设内容

科技馆布局结构主要由东、西两馆区、门厅和行政办公室组成。

（1）西馆区由1062平方米室内部分和60米长室外科普文化墙、130平方米室外机械互动展区组成，主要分布有：1.智慧之旅区(室内672平方米)2.多媒体综合厅(室内280平方米，隔20平米接待厅、8平米洗手间)3.洗手间(室内50平方米，其中女28平方米，男22平方米)；4.设备用房(室内30平方米)；5.走道等公共区域(室内30平方米)；6.科普文化墙(室外60米墙壁呈现科技图案，墙面装齿轮墙、科技馆过道外墙上装置悬挂式科普仪器)7.机械互动产品若干件(室外130平方米)；8.通道摆放科普造型凳子若干个，供游客休息。

（2）东馆区由1062平方米室内部分和60米长室外科普文化墙、130平方米室外机械互动展区组成，主要分布有:科技之光区(室内902平方米)；梦幻剧场(室内160平方米)；科普文化墙(室外60米墙壁呈现科技图案，橱窗里展全市专利模型、从古到今的科普小科技展)；机械互动产品若件(室外130平方米);通道摆放科普造型凳子若干个，供游客休息。

（3）门厅区设置闸机、售票、寄存、询问处，墙面挂有互动屏媒（160平米左右）

（4）展品及材料库：东西两头楼梯各隔2间，共4间，面积40平方米左右。

（5）行政办公室设置在D馆1楼(室内100平方米，其中隔20平方米领导办公室，剩余80平米为综合办公室)；

（三）项目预算安排和支出情况

1.资金到位情况

2022年度天水市科技馆布展及展品采购项目市本级财政预算资金300万元，实际支出300万元，预算执行率100%。

2.资金使用情况

2022年度科技馆布展及展品采购项目市本级财政预算资金共计300万元，其中专用设备购置费200万元，装修装饰费100万元。

3.资金管理情况

项目经费资金由国库集中支付，采用财政授权和直接两种形式支付。支出预算经财政部门批复下达后，市科协严格按照《天水市科普经费管理办法（暂行）》天财科〔2022〕27号文件精神以及行政事业单位财务制度等规范管理科普经费。并遵照专款专用原则，对科普经费按照计划做到充分合理使用。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，严格审批程序，无挤占、挪用现象，保证每一笔支出合法、规范。

二、项目绩效目标

1、绩效总目标

（1）项目产出方面

及时完成2022年度天水市科技馆布展费项目，施工过程中文明施工及无安全事故发生，工程完工后不存在重大返修情况，项目建成后验收合格，项目实际支出成本控制在预算成本内。

（2）社会效益方面

第一，科技馆的建设有利于提升社会民众的科学素养，通过普及科学知识，能够形成社会民众树立科学人生观和价值观的良好基础，有利于形成崇尚科学的良好社会风气。第二，科技馆的建设有利于促进社会生产力发展水平的提升。通过普及科学知识，有利于全面提升社会民众的科学素质，进而提升社会平均生产率。第三，科技馆的发展完善，有利于实现科研成果的交流和共享，为社会发展和经济建设提供大量的科技人才。第四，科技馆倡导精神文明建设，通过开展科技成果展览活动，加强对科学家事迹的宣传力度，有利于培养爱国主义和集体主义情操，丰富人民群众的业余生活。

（3）可持续影响方面

“科技馆作为国家典型的公益性单位的性质不能改变，科技馆的基本运转经费应当稳定不变地得到政府财政的支持，这是科技馆运营管理的大原则，必须长期坚持。”因此，在天水科技馆运营管理上，总体思路仍然是，以坚持社会公益性为原则，充分利用党和政府对科普事业的各项支持性政策，走政府扶持、社会资助、自身发展并举的路子。即科技馆运营经费以财政拨付为主，依托馆内资源，充分发挥科技馆作为科普教育主阵地的品牌效应，努力争取社会资助，逐渐实现科技馆的科学发展和可持续发展。此外，着眼于科技馆的科学发展和可持续发展，还应当逐渐建立科学、完善、长效的管理机制。

2、阶段性目标

该项目年度目标为完成科技馆建设内容的95%，后期对A、B展厅和科普走廊展品器材进行政府采购，建成开馆后，将举办科技展览，开展科普教育，主要包括开展馆校结合、科普剧演出、科学实践项目、科普竞赛、科普培训等活动，以及数字科技馆、流动科技馆、科学梦工厂的业务拓展和服务；开展科技交流，主要是为科技文化交流和科学技术交流活动提供服务；组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动，开展面向公众的科普培训等工作，如期产出项目效益。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2022年项目资金进行绩效评价，及时了解和掌握市科协2022年项目经费使用情况，为以后实施2023年项目提供依据。

（二）绩效评价原则 、评价方法

绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行、数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价方法主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

本次评价大致分为评价准备工作、项目部门评价、审核分析材料、综合分析评价四个阶段。各阶段工作简述如下：

1.评价准备工作

市科协为此次评价工作组织者，制定工作计划，并组织专门人员对2022年项目进行绩效评价。

2.项目部门评价

部门组织项目管理、财务管理人员对项目内容、项目组织、项目资金使用及管理、项目绩效等情况进行了认真总结、分析，填报了绩效部门评价表，撰写了项目部门评价报告。

3.审核分析材料

对项目实施部门评价报告及相关材料进行了审核，对实施情况进行了核实。

四、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价小组通过数据采集、问卷调查及访谈，对科技馆布展及展品采购项目绩效情况进行客观评价，该项目评价得分86.25分，评价结论为“良”。具体打分情况详见附表1

（二）评价结论

项目决策方面，项目的设立依据充分，与天水市科学技术协会的部门职责相符；项目设定了总目标和年度目标，但年度绩效目标设置不够合理；预算编制科学，资金分配合理，项目立项、决策程序总体规范。

项目管理方面，该项目均实行单独核算，资金按付有完整的审批流程，资金使用合规，预算执行率高。业务管理制度较为健全，招投标、合同管理、政府采购等环节执行较为规范，项目质量整体可控，但项目进度有所延迟，项目进度监管还有待进一步加强。

项目绩效方面，该项目暂未完工，预计2022年按期完成，工程建设中未发生重大返修情况，工程在施工过程中文明施工、未发生安全事故，受益对象对项目整体满意度较高，但在项目验收环节还有待完善；根据日常管理和现场调研情况来看，科技馆布展及展品采购项目可如期投入使用，预期效益可实现。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

1.保障措施不断完善，促进学会稳步持续发展

（1）夯实人才智库工作基础。加强对院士专家工作站建设的规范管理，联合市委组织部制定《天水市高端人才（院士专家）协同创新基地（工作站）建设管理办法》《天水市高端人才（院士专家）协同创新基地（工作站）评估办法》，从政策上、制度上，确保柔性引进人才工作规范管理、高效运行。

（2）制订《天水市市级学会、企事业科协学术活动经费补助管理办法》《天水市自然科学学术著作出版资助办法》，从机制上激发学（协）会的创新活力，促进学会稳步持续发展。

2.以科技教育为基础，持续提高全民科学素质

天水科技馆是以提高社会公众科学文化素质为目的，面向公众特别青少年开展科普展览、科技培训、科技创新竞赛等科普教育活动的社会科普机构，是充分体现现代科技文化内涵、彰显地方特色的地市级特色科普场所，是实施科教兴市战略的重要基础设施，科技馆建设项目将有利于提升全民科学素质，是一项基础性、公益性民生工程。

3.组织机构健全，职责分工明确

为加快推进该项目建设，天水市科学技术协会成立天水市科技馆建设领导小组领导小组，由市科协党组书记、主席担任组长，由市科协党组成员、副主席等人担任副组长，由市科技馆副馆长等人组成项目组成员。领导小组负责科技馆建设的决策部署、统筹协调。为科技馆建设工作提供了强大的组织保障。

（二）存在问题和建议

1.存在问题

（1）项目决策方面

绩效目标设置不够合理，有待进一步完善

天水市科学技术学会设置年度绩效目标时，按照项目总投资设置，未综合考虑项目建设周期、财政资金到位等情况，设置的绩效目标与财政预算资金不匹配，目标实现的可能性较小，造成绩效评价时无法对应绩效产出指标一一核实，影响评价结果。

（2）财务管理方面

财务管理不够规范，有待进一步加强

支付施工方“甘肃圣隆装饰工程工贸有限公司”工程款只收到收款收据，未取得发票，支付依据不够充分。

（3）项目管理（组织实施）方面

项目监管有所欠缺，工程进度有所延迟

该项目计划于2019年11月11日开工，2020年6月竣工，截止2022年12月，由于财政资金不能全额到位，该项目还未完工，项目的进度监管方面有所欠缺。

（4）项目效益方面

部分工程未及时组织验收，验收工作有待加强。

项目截至2022年12月30日，还未组织部分工程或分阶段验收，部分工程质量合格率无法确认。

2.相关建议

项目组织管理

（1）设置绩效目标时需结合项目实际情况，注重绩效目标与资金量的匹配性和可行性，制定细化量化的绩效目标，完善绩效管理流程，进一步加强预算绩效管理工作。

（2）严格按照《天水市科普经费管理办法（暂行）》（天财科〔2022〕27号）、《天水市科协财务管理制度》等制度执行，加强票据审核，完善支付审批流程，加强财务人员风险意识，规范财务管理。

（3）严格按照项目审批变更流程执行，及时对初步设计的变更进行审查或及时报批，规范设计变更程序。

（4）严格控制项目的开工、竣工、 验收及审价时间，对整个工程环节实施精细化管理。要求施工单位严格按照合同约定完成工作，按时上报阶段性工作进度，如若遇到可能妨碍按时完工的情况时，及时以书面形式提交延误的事实、可能拖延的期限和理由，并尽快进行评价落实后续工作。同时可在合同上加强工期延误的违约条款并有效落实。

（5）对已经完成的部分工程及时组织阶段性验收，避免影响工程竣工结算，财务竣工决算等工作。

六、其他需要说明的情况

无。